ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - июнь 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб.  | Выполне-но, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт здания социально-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская ул. Комсомольская, д. 3, корп. 2 | 6 666,73 | 6 000,03 | 666,7 | 2778,014 | 2500,00 | 278,014 | 2778,014 | 278,014 | 0 | 278,014 | 2500,00 | Работы производятся согласно календарного плана. Так как денежные средства от комитета поступили 28.06.2018, информация о поступлении денежных средств поступила только 02.07.2018 г.(в связи с техническими особенностями программы)  |

Целевое использование субсидий в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кандыба Ю.В. «01» июля 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анисимова Е.А. «01» июля 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

**План**

**мероприятий (дорожная карта) по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта,**

**социально-досуговый центр,**

**расположенного по адресу пос.Мшинская, ул.Комсомольская, д.3, корп.2 на 01.07.2018 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа | Срок реализации этапа | Ответственное лицо по каждому этапу | Источники финансирования | Итого финансирование | Причины отклонения от срока реализации |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет ЛМР | Средства поселения | Иные источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем бюджетных средств | Февраль-март 2018 г | Глава администрации |  |  |  |  |  |  | Соглашение заключено |
| 2.Объявление конкурсных процедур по определению подрядной организации | Март-апрель 2018 г | Конкурсный управляющий |  |  |  |  |  |  | Процедуры проведены |
| 3. Проведение конкурсных процедур и подведение итогов | апрель-май 2018 г. | Конкурсный управляющий |  |  |  |  |  |  | Проведено |
| 4.Заключение муниципального контракта с подрядной организацией | май-июнь 2018 г. | Глава администрации |  |  |  |  |  |  | МК №950977 от 28.05.2018 г. ООО «Призма» |
| 5. Сроки проведения работ по объекту в 2018 году | июнь-декабрь 2018г. | Подрядная организация |  |  |  |  |  |  | Работы выполняются согласно календарного плана  |
| 6. Планируемый срок ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2018г. | Подрядная организация |  | 6000,00 |  | 666,7 |  | 6 666,7 |  |
| 7. Планируемый срок открытия объекта | декабрь 2018г. | Глава администрации |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Мшинского сельского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Кандыба

Подпись ФИО

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь-июнь 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности  |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт здания социально-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская ул. Комсомольская, д. 3, корп. 2 | Процент выполнения работ по объекту  | % | 0 | 40 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
|  Администрация: Глава администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кандыба Ю. В. |
|  Место для печати |