

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 31 марта 2020 года № 102

***Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Мшинского сельского поселения на 2020-2024 годы***

 В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами, Администрация Мшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий по приведению вывесок и информационных конструкций в соответствие с нормативами согласно приложению № 1

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мшинского сельского поселения в сети Интернет <http://мшинское.рф/>.

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликовая.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мшинского сельского поселения М.А.Полтэф

Разослано: в прокуратуру, в дело

Приложение № 1

к Постановлению администрации Мшинского сельского поселения

от 16.03.2020 г. № 49

**План-график мероприятий направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Мшинского сельского поселения на 2020-2024годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  | Проведение «ревизий» субъектов использующих рекламные конструкции | в течение текущего года | Администрация Мшинского сельского поселения |
|  | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Мшинского сельского поселения, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря текущего года | Администрация Мшинского сельского поселения |
|  | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Мшинского сельского поселения |
|  | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2024года | Администрация Мшинского сельского поселения |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Администрация Мшинского сельского поселения |