ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года

№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Благоустройство детских площадок в пос.Красный Маяк и д.Низовская | 1 | 1 | 1015114,00 | 732200,00 | 272914,00 | 10000,00 | 732200,00 | 1015114,00 | 732200,00 | 272914,00 | 10000,00 | 1015114,00 | 732200,00 | 272914,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1015114,00 | 732200,00 | 272914,00 | 10000,00 | 732200,00 | 1015114,00 | 732200,00 | 272914,00 | 10000,00 | 1015114,00 | 732200,00 | 272914,00 | 10000,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о.главы администрации муниципального образования ___________ М.А.Полтэф |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий специалист –главный бухгалтер ___________ З.З.Байрамукова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Гладышева В.В., тел.88137273328 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг» (подпрограмма «Развитие части территории Мшинского сельского поселения») |
| 1 | Благоустройство детских площадок в пос.Красный Маяк и д.Низовская |  | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | выполнено |
| 1.2 | Выполнение работ по Благоустройству детских площадок в пос.Красный Маяк и д.Низовская | 4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Работы по благоустройству и обустройству детских площадок в пос.Красный Маяк и д.Низовская выполнены на 100% |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Общественный совет | Срок выполнения работ продлен до 15.10.2019 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг» (подпрограмма «Развитие части территории Мшинского сельского поселения») |
| 1 | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее 31 октября 2019 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |
| 2 | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |