ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Замена оборудования уличного освещения, с установкой фотореле, счетчиков электроэнергии, заменой провода на самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с заменой светильников на диодные в пос. Мшинская | 97 светильников | 0 | 1 123 800,00 | 1 028 800,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 1 028 800,00 | 1 123 800,00 | 1 028 800,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 1 123 800,00 | 1 028 800,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1 123 800,00 | 1 028 800,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 1 028 800,00 | 1 123 800,00 | 1 028 800,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 1 123 800,00 | 1 028 800,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ М.А.Полтэф |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Ведущий специалист-главный бухгалтер ___________ З.З.Байрамукова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Ведущий специалист администрации В.В.Гладышева, тел.88137273328 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской  области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (подпрограмма «Развитие части территории Мшинского сельского поселения») |
| 1. | Замена оборудования уличного освещения, с установкой фотореле, счетчиков электроэнергии, заменой провода на самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с заменой светильников на диодные в пос. Мшинская |  | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района |  | исполнено |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.2. | Выполнение работ по замене оборудования уличного освещения, с установкой фотореле, счетчиков электроэнергии, заменой провода на самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с заменой светильников на диодные в пос. Мшинское | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Организация уличного освещения в пос.Мшинская |  |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Общественный совет части территории п.Мшинская | Акт о приемке выполненных работ |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (подпрограмма «Развитие части территории Мшинского сельского поселения») |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | исполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | на 01.04.2019, на 01.07.2019, на 01.10.2019, на 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | не требуется |