# ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 20 октября  2015 года  № 580

«Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

# МО Мшинское сельское поселение

# Лужского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 9 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» и Постановление Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 N 218 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы"

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый краткосрочный муниципальный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению:

  - Приложение 1. «Краткосрочный муниципальный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»;

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

# Глава администрации

Мшинского сельского поселения                                                    Ю.В.Кандыба

Разослано: отдел транспорта, связи и КХ – 3 экз., прокуратура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20.10.2015 года № _580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (приложение 1) |  |  |
| Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мшинсское сельское поселение Ленинградской области |  |
|  |  |  | I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Мшинсское сельское поселение |  |
| 1 | Дер. Пехенец, ул. Молодежная, д. 1 | 1969 |  | Кирпич | 2 | 2 | 579,1 | 531,1 | 427,2 | 19 | 2 915 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 040,00 | 5 033,74 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 2 | Дер. Пехенец, ул. Молодежная, д. 3 | 1969 |  | Кирпич | 2 | 2 | 575,8 | 531,8 | 394,42 | 23 | 3 094 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 278,00 | 5 373,88 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 3 | Дер. Пехенец, ул. Пионерская, д. 24 | 1969 |  | Кирпич | 2 | 2 | 798,4 | 737,2 | 573,49 | 59 | 2 173 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 716,00 | 2 722,59 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 4 | Дер. Пехенец, ул. Пионерская, д. 26 | 1965 |  | Кирпич | 2 | 2 | 791,1 | 729,9 | 531,6 | 41 | 1 667 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 451,00 | 2 107,76 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 2744,4 | 2530 | 1926,71 | 142 | 9 850 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 485,00 | 3 589,30 | х | х | х |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем | х | х | х | х | х | х | х | х | 10 022 541,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 022 541,0 | х | х | х | х |