Целевые показатели результативности использования субсидий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемые | Достигнутые |
| Внутрипоселковый распределительный газопровод в п.Мшинская Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), (19,3 км) |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидий | шт. | 450/42 | 0 |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидий (в соответствии с проектом) | м | 21200 | 0 |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования) | да/нет | да | нет |
| Межпоселковый газопровод до п.Мшинская от места врезки в д.Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3км |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидий | шт. | 679/42 | 0 |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидий (в соответствии с проектом) | м | 6325 | 1578 |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования) | да/нет | да | да |