|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели результативности использования субсидий  Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы) | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | |
| На начало 2018 года | На конец 2018 года | На конец года следующего за годом завершения строительства | Примечание |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 679/42\* | \*- домовладений/  квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 1578 | 6325 |  |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 0 | 100 |  |
| 4 | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 0 | 0 | 61,3 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии |