

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» мая 2025 № 147

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление  от 13.11.2024 №367  Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Мшинского сельского поселения на 2025 год  и плановый период 2026-2027 годы» |
|  |
|  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 года № 636 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», постановлением администрации Мшинского сельского поселения от 11.03.2022 №50/МП «О внесении изменений в постановление администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 04 мая 2018 года № 177 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мшинского сельского поселения в новой редакции» администрация Мшинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальной программе «Комплексное развитие территории Мшинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы» (Приложение) следующие изменения:
   1. Пункт паспорта Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации составляет 65 174 883,78 руб.,  в том числе:  2025 год – 21 160 677,58 рублей;  2026 год – 21 231 353,97 рублей  2027 год - 22 782 852,23 рублей |

* 1. Изложить в новой редакции Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие территории Мшинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Мшинского сельского поселения в сети Интернет <http://мшинское.рф/>.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мшинского сельского поселения В.В. Картавенко

Разослано: в прокуратуру, в дело

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |  | | Приложение 1 | | | |  |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |  | | к паспорту муниципальной программы | | | |  |  |
|  |  | | | |  | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | | | | утвержденной постановлением администрации от 15.05.2025 №147 | | | | | | |  |  |
|  | **ПЛАН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **«Комплексное развитие территории Мшинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **на 2025 год и плановый период 2026- 2027 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | | | |  |  | | | | |  | |  |
| **Наименование муниципальной программы/структурного элемента** | | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Индикаторы реализации (целевые задания)** | | | | | **Гланый распорядитель бюджетных средств** | | | **Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий** | | | | |
| **всего** | | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **бюджет Мшинского сельского поселения** | | | | | **бюджет Лужского муниципального района** | | | **областной бюджет** | | | | **федеральный бюджет** | | | **прочие источники** |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | 9 | | | | | 10 | | | 11 | | | | |
| **«Комплексное развитие территории Мшинского сельского поселения»** | | **2025** | **25 365 447,16** | | | | **21 160 677,58** | | | | | **150 000,00** | | | **5 378 161,81** | | | | **-** | | |  |  | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | |  | | | | |
| **2026** | **29 368 405,16** | | | | **21 231 353,97** | | | | | **-** | | | **8 137 051,19** | | | | **-** | | |  |
| **2027** | **28 314 897,50** | | | | **22 782 852,23** | | | | | **-** | | | **5 532 045,27** | | | | **-** | | |  |
| **Итого по муниципальной программе** | | **2025-2027** | **83 048 749,82** | | | | **65 174 883,78** | | | | | **-** | | | **19 047 258,27** | | | | **-** | | |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»** | | **2025** | **441 867,21** | | | | **48 605,40** | | | | | **-** | | | **393 261,81** | | | | **-** | | | **-** | Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| **2026** | **299 232,65** | | | | **32 915,60** | | | | | **-** | | | **266 317,05** | | | | **-** | | | **-** |
| **2027** | **300 828,08** | | | | **30 082,81** | | | | | **-** | | | **270 745,27** | | | | **-** | | | **-** |
| **2025-2027** | **1 041 927,94** | | | | **-** | | | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | **-** |
| Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | | 2025 | 441 867,21 | | | | 48 605,40 | | | | |  | | | 393 261,81 | | | |  | | |  |
| 2026 | 299 232,65 | | | | 32 915,60 | | | | |  | | | 266 317,05 | | | |  | | |  |
| 2027 | 300 828,08 | | | | 30 082,81 | | | | |  | | | 270 745,27 | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 1 041 927,94 | | | | 111 603,81 | | | | |  | | | 930 324,13 | | | |  | | |  |
| **Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»** | | **2025** | **-** | | | | **-** | | | | |  | | | **-** | | | |  | | | **-** | КМ, дороги | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| **2026** | **6 534 869,82** | | | | **718 835,68** | | | | |  | | | **5 816 034,14** | | | |  | | | **-** |
| **2027** | **3 562 888,89** | | | | **356 288,89** | | | | |  | | | **3 206 600,00** | | | |  | | | **-** |
| **2025-2027** | **10 097 758,71** | | | | **1 075 124,57** | | | | |  | | | **9 022 634,14** | | | |  | | | **-** |
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | | 2025 |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2026 | 6 534 869,82 | | | | 718 835,68 | | | | |  | | | 5 816 034,14 | | | |  | | |  |
| 2027 |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 6 534 869,82 | | | | 718 835,68 | | | | |  | | | 5 816 034,14 | | | |  | | |  |
| Расходы на ремонт дорог общего пользования местного значения | | 2025 |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2026 |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | 3 562 888,89 | | | | 356 288,89 | | | | |  | | | 3 206 600,00 | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 3 562 888,89 | | | | 356 288,89 | | | | |  | | | 3 206 600,00 | | | |  | | |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области"** | | **2025** | **14 410 966,99** | | | | **12 206 266,99** | | | | |  | | | **2 994 600,00** | | | |  | | |  | Количество кружков, ед. Количество посещающих библиотеки, чел. Количество трудовых отрядов, ед., количество проведенных мероприятий | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | СКЦ Мшинского сельского поселения | | | | |
| **2026** | **14 025 338,37** | | | | **11 970 638,37** | | | | |  | | | **2 054 700,00** | | | |  | | |  |
| **2027** | **14 979 280,53** | | | | **12 924 580,53** | | | | |  | | | **2 054 700,00** | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | **43 415 585,89** | | | | **37 101 485,89** | | | | |  | | | **7 104 000,00** | | | |  | | |  |
| Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | | **2025** | 8 074 726,53 | | | | 8 074 726,53 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2026** | 8 530 767,05 | | | | 8 530 767,05 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2027** | 9 476 329,49 | | | | 9 476 329,49 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | 26 081 823,07 | | | | 26 081 823,07 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | | **2025** | 914 045,72 | | | | 914 045,72 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2026** | 1 085 171,32 | | | | 1 085 171,32 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2027** | 1 093 551,04 | | | | 1 093 551,04 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | 3 092 768,08 | | | | 3 092 768,08 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | | **2025** | 157 894,74 | | | | 7 894,74 | | | | |  | | | 150 000,00 | | | |  | | |  |
| **2026** | - | | | | - | | | | |  | | | - | | | |  | | |  |
| **2027** | - | | | | - | | | | |  | | | - | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | 157 894,74 | | | | 7 894,74 | | | | |  | | | 150 000,00 | | | |  | | |  |
| Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | | **2025** | 365 000,00 | | | | 365 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2026** | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2027** | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | 965 000,00 | | | | 965 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | **2025** | 4 899 300,00 | | | | 2 844 600,00 | | | | |  | | | 2 844 600,00 | | | |  | | |  |
| **2026** | 4 109 400,00 | | | | 2 054 700,00 | | | | |  | | | 2 054 700,00 | | | |  | | |  |
| **2027** | 4 109 400,00 | | | | 2 054 700,00 | | | | |  | | | 2 054 700,00 | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | 13 908 000,00 | | | | 6 954 000,00 | | | | | - | | | 6 954 00,00 | | | |  | | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области"** | | **2025** | **10 000,00** | | | | **10 000,00** | | | | |  | | | **-** | | | |  | | |  |  | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| **2026** | **10 000,00** | | | | **10 000,00** | | | | |  | | | **-** | | | |  | | |  |
| **2027** | **10 000,00** | | | | **10 000,00** | | | | |  | | | **-** | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | **30 000,00** | | | | **30 000,00** | | | | |  | | | **-** | | | |  | | |  |
| Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | **2025** | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2026** | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2027** | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт,ремонт, обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | **2025** | **6 681 748,18** | | | | **6 633 110,00** | | | | | **-** | | | **732 200,00** | | | |  | | |  | Количество мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ед. | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| **2026** | **5 382 964,32** | | | | **5 382 964,32** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2027** | **6 345 900,00** | | | | **6 345 900,00** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | **18 410 612,50** | | | | **18 361 974,32** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | | 2025 | 2 950 138,18 | | | | 2 901 500,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2026 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 8 950 138,18 | | | | 8 901 500,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на мероприятия,направленные на повышение безопасности дорожного движения | | 2025 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2026 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 270 000,00 | | | | 270 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | | 2025 | 841 610,00 | | | | 841 610,00 | | | | | - | | | 732 200,00 | | | |  | | |  | Отсыпка участка дороги по ул. Володарского в дер. Низовская | | | | |
| 2026 | - | | | | - | | | | | - | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | - | | | | - | | | | | - | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 841 610,00 | | | | 841 610,00 | | | | | - | | | 732 200,00 | | | |  | | |  |
| Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 2025 | 2 800 000,00 | | | | 2 800 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | Количество отремонтированных дорог,км | | | | |
| 2026 | 2 292 964,32 | | | | 2 292 964,32 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | 3 255 900,00 | | | | 3 255 900,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 8 348 864,32 | | | | 8 348 864,32 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы обектов жилищно-коммунальной, инженерной инфраструктуры и благоустройства"** | | **2025** | **3 585 864,78** | | | | **2 247 695,19** | | | | |  | | | 1 258 100,00 | | | |  | | |  |  | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| **2026** | **3 100 000,00** | | | | **3 100 000,00** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2027** | **3 100 000,00** | | | | **3 100 000,00** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | **9 785 864,78** | | | | **8 447 695,19** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | | 2025 | 80 069,59 | | | | 80 069,59 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2026 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 80 069,59 | | | | 80 069,59 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | | 2025 | 1 600 000,00 | | | | 1 600 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2026 | 2 900 000,00 | | | | 2 900 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | 2 900 000,00 | | | | 2 900 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 7 400 000,00 | | | | 7 400 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | | 2025 | 509 940,29 | | | | 509 940,29 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | Акарицидная обработка, ямочный ремонт и т д. | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| 2026 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 909 940,29 | | | | 909 940,29 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | | 2025 | 263 157,90 | | | | 13 157,90 | | | | |  | | | 250 000,00 | | | |  | | |  | Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Мшинская, ул. Разъезжая у д. 10 | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| 2026 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 263 157,90 | | | | 263 157,90 | | | | |  | | | 250 000,00 | | | |  | | |  |
| Расходы на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | | 2025 | 1 132 697,00 | | | | 124 597,00 | | | | |  | | | 1 008 100,00 | | | |  | | |  | Обустройство дренажной канавы для отвода воды вдоль дороги по ул. Ленинградской шоссе в пос. Мшинское | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| 2026 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 1 132 697,00 | | | | 124 597,00 | | | | |  | | | 1 008 100,00 | | | |  | | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Молодежная политика"** | | **2025** | **70 000,00** | | | | **70 000,00** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | Молодежная политика | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| **2026** | **-** | | | | **-** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2027** | **-** | | | | **-** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | **70 000,00** | | | | **70 000,00** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 2025 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | Молодежная политика | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| 2026 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы"** | | **2025** | **15 000,00** | | | | **15 000,00** | | | | |  | | | - | | | |  | | |  | Повышение квалификации сотрудников муниципальной службю, чел. | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| **2026** | **16 000,00** | | | | **16 000,00** | | | | |  | | | - | | | |  | | |  |
| **2027** | **16 000,00** | | | | **16 000,00** | | | | |  | | | - | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | **47 000,00** | | | | **47 000,00** | | | | |  | | | - | | | |  | | |  |
| Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих | | 2025 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | | | |  | | | - | | | |  | | |  | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| 2026 | 16 000,00 | | | | 16 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | 16 000,00 | | | | 16 000,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 47 000,00 | | | | 47 000,00 | | | | |  | | | - | | | |  | | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Содействие условий для мероприятий по формированию комфортной городской среды"** | | **2025** | **150 000,00** | | | | **-** | | | | | **150 000,00** | | | **-** | | | |  | | |  | Дизайн проект для формирования комфортной городской среды | | | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | Администрация Мшинского сельского поселения | | | | |
| **2026** | **-** | | | | **-** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2027** | **-** | | | | **-** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **2025-2027** | **150 000,00** | | | | **-** | | | | |  | | | **-** | | | |  | | |  |
| Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | | 2025 | 150 000,00 | | | | - | | | | | 150 000,00 | | | - | | | |  | | |  |
| 2026 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2027 | - | | | | - | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 2025-2027 | 150 000,00 | | | | - | | | | | 150 000,00 | | | - | | | |  | | |  |