ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 декабря 2023 года      №  431

Об утверждении  муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории

Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области на 2025-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации поселения от 05.05.2015 г.  № 221 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», в целях сокращения очагов распространения борщевика Сосновского на территории

Мшинского сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации,   администрация Мшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить  муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Мшинского сельского поселения Лужского муниципального поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» (приложение).

- 2. Настоящее постановление   разместить на официальном сайте администрации Мшинского  сельского поселения  в сети Интернет http://мшинское.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Мшинского   сельского поселения                                              В.В. Картавенко

Разослано: в прокуратуру, в дело

Муниципальная программа

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории  Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Мшинского сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2025-2027 годы» |
| --- | --- |
| Цели Программы | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |
| Задачи Программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов. |
| Объем и источники финансирования Программы | Планируемый общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет: 2025 год -6912,62 рублей 2026 год -13144,97 рублей 2027 год - 33091,09 рублей и предусмотрен в Программе «Комплексное развитие территории Мшинского сельского поселения» Источники финансирования: - местный бюджет, объем финансирования Программы корректируется ежегодно после принятия решения о бюджете Мшинского сельского поселения на очередной финансовый год; - областной бюджет, объем финансирования Программы корректируется ежегодно после заключения Соглашения с АПК ЛО |
| Показатели эффективности Программы | 1.Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав Мшинского сельского поселения. 2.Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории Мшинского сельского поселения. 3. Исключение случаев травматизма среди населения. |
| Основные индикаторы реализации Программы | Освобождение от борщевика Сосновского на территории Мшинского сельского поселения, га: 2025 год -65 га; 2026 год - 40 га; 2027 год – 30 га. |
| Правовая основа программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; |
| Разработчик Программы | Администрация Мшинского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2025-2027 годы |

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы

- 1. Анализ ситуации. Цели и задачи Программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории сельского поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В результате обследования в 2024 году территории Мшинского сельского поселения выявлено 65 га засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной степенью засорения 65 га, со средней степенью засорения 0мга, со слабой степенью засорениям 0 га. Распространение борщевика Сосновского на территории Мшинского  сельского поселения  приведено в приложении 2.

В последние годы борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика Сосновского 65 га земель Мшинского сельского поселения.

Мероприятия по реализации Программы предусматривают

- информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан);

- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;

- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 1 раз (май - июнь).

- оценка эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки.

Проведение работ по борьбе борщевиком Сосновского на каждом земельном участке в течение 5 лет.

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Глава администрации сельского поселения. Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы осуществляется на основании контрактов, заключенных со специализированной организацией, имеющей право на выполнение данного вида работ и проводится после завершения каждого этапа химической обработки. Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

Приложение 1

Финансирование мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение обследования территории на засоренность борщевиком Сосновского (в случае, если обследование ранее не проводилось) |  | Бюджет Мшинского сельского поселения, областной бюджет | … | … | … | … |
| 2. | Мероприятия по уничтожению борщевика: Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации. Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 1 раз (май - июнь) | 2025-2027 | Бюджет Мшинского сельского поселения, областной бюджет | 169138,03 | 69140,0 | 51020,0 | 48978,03 |
| 3. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | 2025-2027 | Бюджет Мшинского сельского поселения, областной бюджет | 17656,06 | 9956 | 3818 | 3882,06 |

Основные целевые индикаторы реализации программы

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га 1.1 Механический метод обработки 1.2. Химический метод обработки | 65 … … | 40 … … | 30 … … … … … |

Приложение 2

Распространение борщевика Сосновского  (в случае, если обследование ранее проводилось)

| Район | Поселение | Наименование населенного пункта | Площадь, га | Степень засорения | Год обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |