ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 мая 2022                                   	№ 126/О

О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 6 мая 2010 года № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.:

- Заместителю главы администрации Котилю В.Ю. совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений разработать и утвердить комплексный план по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. с учетом предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу нарушений, допущенных при эксплуатации энергетических установок, а также систем водоснабжения и водоотведения;

-  своевременно предоставлять в администрацию Лужского муниципального района:

- статистический отчет по форме № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7, в период с 1 июня по 1 ноября, не позднее первого числа каждого месяца следующего за отчетным.

1.1. Организовать производство ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения. Эксплуатацию уличного освещения начать не позднее 15 сентября.

1.2. Образовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительном периоде 2022-2023 гг. в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.009.2000 № 203, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, и Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме ,утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (приложение 1).

1.3. Обеспечить до 15 сентября 2022 года готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях, оформив паспорта готовности.

1.4. Организовать с 15 сентября 2022 года и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения.

1.5. По результатам опробования котельной и систем теплоснабжения не позднее 01 ноября 2022 года, а жилых домов и объектов социальной сферы – не позднее 15 сентября 2022 года, оформить акты проверок и паспорта готовности котельной, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004 года, и представить в администрацию Лужского муниципального района.

1.6. На основании согласованных в установленном порядке актов готовности к отопительному сезону жилого фонда и предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, обеспечить получение паспортов готовности к отопительному сезону 2022-2023 годов:

- ООО «Районная управляющая компания» не позднее 15 сентября 2022 года;

- ТК «Северная» не позднее 1 сентября 2022 года.

1.7. Обеспечить   нормативный запас топлива до 01 октября 2022 года.

1.8. Утвердить до 1 июня 2022 года расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов.

1.9. Ежемесячно заслушивать соответствующие предприятия и организации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

1.10. Обеспечить в установленном порядке работу по взысканию задолженности с потребителей жилищно-коммунальных услуг.

1.12. Контроль за выполнением настоящего распоряжение возложить на заместителя главы администрации Мшинского сельского поселения Котиль В.Ю.

Глава администрации

Мшинского сельского поселения                                                                       О.А. Медведева

Приложение 1

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осеннее - зимний период 2022-2023 гг.

Председатель комиссии

Медведева О.А.- глава администрации Мшинского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии-

Котиль В.Ю.- зам. главы администрации Мшинского сельского поселения;

Секретарь комиссии

Котова М.С. – специалист администрации Мшинского сельского поселения;

Члены комиссии:

Алексеев В.В. – глава Мшинского сельского поселения;

Надольная Л.М. – директор МОУ Мшинская СОШ;

Амирова Л.В. – заведующий МДОУ «Красномаякский детский сад»;

Мойсейкова Л.В.- заведующий МДОУ «Пехенецкий детский сад»;

Васенев Г.Б. – Ген. Директор «ТК Северный»;

Сеитов А.Г. – генеральный директор ООО «РУК»;