|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Соглашению №15 от "23" марта 2018 г. | | | | | | | | |
|  | **ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Мшинское сельское Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.11.2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) | | | | Выполнено руб. (\*,\*\*) | | | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (\*,\*\*) | | | Принято в эксплуатацию в 2018г. (по акту приемки законченных работ) | | Остаток средств, руб | | | Причины неиспользования средств |
| Целевые показатели результативности, км (\*,\*\*\*) | Объем финансирования в 2018 году, руб. (\*,\*\*) | | |
| Всего | За счет средств дорожного фонда | | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) | | Всего | За счет средств дорожного фонда | | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда | |
| ЛО | МО | ЛО | МО | ЛО | МО | км/п.м. (\*,\*\*\*/\*) | кв.м. (\*) | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения":** | **1,382** | **1 819 500,00** | **1 357 800,00** | **461 700,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 500,00 | 1 357 800,00 | 461 700,00 | заключен контракт на сумму 1326218 руб., в т.ч.НДС 202304,44 руб, с разбивкой: областной бюджет 989688,82 руб , местный бюджет 206709,18 руб., ремонт выполнен |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:** | ***1,382*** | **1 819 500,00** | **1 357 800,00** | **461 700,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 1 819 500,00 | 1 357 800,00 | 461 700,00 |
|  | **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:** | **1,382** | **1 819 500,00** | **1 357 800,00** | **461 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 1 819 500,00 | 1 357 800,00 | 461 700,00 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Ремонт автомобильной дороги по ул.Транспортная (участками выборочно, общей протяженностью 582 метра) пос.Мшинская, Лужского района Ленинградской области* | 0,582 | 701 673,00 | 523 623,00 | 178 050,00 | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 701 673,00 | 523 623,00 | 178 050,00 |
|  | *Ремонт автомобильной дороги по ул.Дзержинского дер.Низовская (участками выборочно, общей протяженностью 800 метров) Мшинского сельского поселения Лужского района Ленинградской области* | 0,800 | 1 117 827,00 | *834 177,00* | 283 650,00 | *0,0* | 0 | *0* | *0,0* | *0,000* | *0,000* | *0,00* | *0,00* | 1 117 827,00 | 834 177,00 | 283 650,00 |
| **1.2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:** | ***0*** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Муниципального образование Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области** | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | **Глава Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ю.В.Кандыба/** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **И.о.ведущего специалиста-главного бухгалтера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.А.Анисимова/** | | | | | | | | | | | |
|  | **Гладышева В.В., тел.89218872964** |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: ФИО, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **МП** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |