**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обустройство зоны отдыха по ул.Ленинградское шоссе, д.49, п.Мшинская, Лужского района, Ленинградской области:  - расчистка территории, спил кустарников, прокладка дренажных труб, выравнивание территории,  - посадка декар растений | 4800 м2  20 шт | 0  0 |  | 1141600,00 | 114155,30 | 20000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600,00 |
| **Итого** |  | 0 | 1275755,30 | 1141600,00 | 114155,30 | 20000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации Мшинского сельского поселения | Ю.В.Кандыба |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.У.Шведова | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **\_\_\_\_\_Л.В.Бурак\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Гладышева | тел.89218872964 | |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

за 1 полугодие 2016 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности**

**использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | |  |
| 1. | *Обустройство зоны отдыха по ул.Ленинградское шоссе, д.49 п. Мшинская, Лужского района, Ленинградской области* | | | |  |
|  | Проектные, изыскательские работы | Февраль  2016 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Получение проектно-сметной документации | выполнено |
|  | Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости | Февраль-март 2016 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Получение заключения | на проверке, устраняются замечания |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2016 | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | не проводилось, сметы на проверке |
|  | Проведение строительно-монтажных работ по объекту: «*Обустройство зоны отдыха по ул.Ленинградское шоссе, д.49, п. Мшинская, Лужского района, Ленинградской области»* | Июнь-июль 2016 года | Подрядная организация | Обустройство зоны отдыха | не проводилось, планируется на июль |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2016 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком | в планах на июль-август |
|  | Благоустройство территории: посев газона, посадка декоративных растений | Июль 2016 года | Инициативная группа жителей | Благоустройство территории | в планах на июль-август |
|  | Выполнение всех финансовых обязательств по контракту | До ноября 2016 года | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Исполнение контракта | в планах до ноября 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | будет проводиться |
| 1.2 | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | проводится |
| 2 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | проводится |

Глава администрации

Мшинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В.Кандыба/