

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «28» мая 2025 г. № 163/О

Об утверждении плана подготовки

к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г.

МО Мшинское сельское поселение

Лужского муниципального района

Ленинградской области

 В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1.Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г. муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации В.В.Картавенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

К постановлению администрации МО Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

от 28 мая 2025 года № 163/О

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г. муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

1.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность отопительного периода |  |
|  | 2022-2023 | *09.09.2022–23.05.2023* |
|  | 2023-2024 | *10.10.2023 - 17.05.2024* |
|  | 2024-2025 | *16.10.2024 -15.05.2025* |
| 2. | Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 | *нет* |
|  | 2023-2024 | *нет* |
|  | 2024-2025 | *нет* |

2. План подготовки отопительного периода:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании . (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2025 |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 01.06.2025 |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |
| 5. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | не позднее 01.05.2025 |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 06.06.2025 |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2025 |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |
| 13. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг | не позднее 20.11.2025 |
| 14. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |