**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения" за 2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2018 год  Объем финансирования План на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | | Объем финансирования Факт за 2018 год | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. "Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры |  | **7 779,05** |  |  | 7 779,05 |  | **7 779,05** |  |  | 7 779,05 |  | **7 579,01** |  |  | 7 579,01 |  | Мероприятие выполнено. | 97,4% |
| 1.2. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |  | **2 289,80** |  | 1 144,90 | 1 144,90 |  | **2 289,80** |  | 1 144,90 | 1 144,90 |  | **2 152,95** |  | 1 076,47 | 1 076,48 |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств | 94,0% |
| **2. Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек |  | **863,00** |  |  | 863,00 |  | **863,03** |  |  | 863,03 |  | **863,03** |  |  | 863,03 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| **3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  | **550,00** |  |  | 550,00 |  | **550,00** |  |  | 550,00 |  | **548,64** |  |  | 548,64 |  | Мероприятие выполнено | 99,8% |
| 3.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры |  | **6 667,23** |  | 5 999,55 | 667,68 |  | **6 667,23** |  | 5 999,55 | 667,68 |  | **6 666,73** |  | 5 999,55 | 667,18 |  |  | 100,0% |
| **4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий |  | **664,18** |  |  | 664,18 |  | **664,18** |  |  | 664,18 |  | **664,18** |  |  | 664,18 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| **5. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании |  | **50,00** |  |  | 50,00 |  | **50,00** |  |  | 50,00 |  | **50,00** |  |  | 50,00 |  |  | 100,0% |
| **Итого по 1 Подпрограмме** |  | **18 863,25** | **0,00** | **7 144,45** | **11 718,81** | **0,00** | **18 863,28** | **0,00** | **7 144,45** | **11 718,84** |  | **18 524,53** | **0,00** | **7 076,02** | **11 448,51** |  |  | **98,2%** |
| **Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения |  | **371,28** |  |  | 371,28 |  | **371,28** |  |  | 371,28 |  | **371,28** |  |  | 371,28 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| 1.2.. Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения |  | **113,49** |  |  | 113,49 |  | **113,49** |  |  | 113,49 |  | **99,83** |  |  | 99,83 |  | неисполнение связано с необходимостью корректировки сметной документации, таким образом объем работ был выполнен в меньших объемах | 88,0% |
| 1.3. Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области |  | **4 870,50** |  | 4 870,50 |  |  | **4 870,50** |  | 4 870,50 |  |  | **4 870,50** |  | 4 870,50 |  |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| **2. Обеспечение участия государственной программы Ленинградской области  «беспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Расходы на обеспечение участия мероприятий по газификации поселений |  | **659,20** |  |  | 659,20 |  | **659,20** |  |  | 659,20 |  | **394,70** |  |  | 394,70 |  | неисполнение связано с тем, что СМР по Межпселковому газопроводу перенесены на 2019 год из-за задержки с получением права использования лесных земель сопутствующие затраты (строительный контроль и тех.надзор) также переносятся на 2019 г. | 59,9% |
| 2.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | **9 619,00** |  | 8 914,00 | 705,00 |  | **9 619,00** |  | 8 914,00 | 705,00 |  | **3 082,38** |  | 2 908,54 | 173,85 |  | неисполнение связано с тем, что СМР по Межпселковому газопроводу перенесены на 2019 год из-за задержки с получением права использования лесных земель | 32,0% |
| **3. Учет и обслуживание уличного освещения поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения |  | **2 304,00** |  |  | 2 304,00 |  | **2 304,00** |  |  | 2 304,00 |  | **2 083,82** |  |  | 2 083,82 |  | Мероприятие выполнено | 90,4% |
| **4. Озеленение и благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений |  | **5 934,50** |  |  | 5 934,50 |  | **5 934,50** |  |  | 5 934,50 |  | **5 597,41** |  |  | 5 597,41 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по результатам заключения договоров | 94,3% |
| **5. Организация и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения |  | **100,00** |  |  | 100,00 |  | **100,00** |  |  | 100,00 |  | **0,00** |  |  | 0,00 |  | Мероприятие не выполнено. | 0,0% |
| **6. Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | **861,20** |  |  | 861,20 |  | **861,20** |  |  | 861,20 |  | **569,42** |  |  | 569,42 |  | неисполнение связано с тем, что мероприятия перенесены на 2019 год в связи с необходимостью корректировки сметной документации | 66,1% |
| Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной програмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы |  | **2 500,00** |  |  | 2 500,00 |  | **2 500,00** |  |  | 2 500,00 |  | **0,00** |  |  | 0,00 |  | неисполнение связано с тем, что мероприятия по которым было запланировано перечисление субсидии перенесены на 2019 год | 0,0% |
| **6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1. Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  | **250,00** |  |  | 250,00 |  | **250,00** |  |  | 250,00 |  | **218,00** |  |  | 218,00 |  | Экономия по результатам заключения договоров | 87,2% |
| 6.2. Расходы на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |  | **2 188,82** |  | 1 969,00 | 219,82 |  | **2 188,82** |  | 1 969,00 | 219,82 |  | **2 188,82** |  | 1 969,00 | 219,82 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| **Итого по 2 Подпрограмме** |  | **29 771,99** | **0,00** | **15 753,50** | **14 018,49** | **0,00** | **29 771,99** | **0,00** | **15 753,50** | **14 018,49** | **0,00** | **19 476,15** | **0,00** | **9 748,04** | **9 728,12** |  |  | **65,4%** |
| **Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Содержание автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения |  | **2 129,00** |  |  | 2 129,00 |  | **2 129,00** |  |  | 2 129,00 |  | **1 734,98** |  |  | 1 734,98 |  | Неисполнение связано с тем, что мероприятия по расчистке снега проводятся в 2019 году | 81,5% |
| **2. Обеспечение участия государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | **2 666,40** |  |  | 2 666,40 |  | **2 666,40** |  |  | 2 666,40 |  | **2 232,77** |  |  | 2 232,77 |  | Неисполнение связано с тем, что мероприятия частично перенесены на 2019 год | 83,7% |
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | **1 819,50** |  | 1 357,80 | 461,70 |  | **1 819,50** |  | 1 357,80 | 461,70 |  | **1 326,22** |  | 989,69 | 336,53 |  | Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур | 72,9% |
| **Итого по 3 Подпрограмме** |  | **6 614,90** |  | **1 357,80** | **5 257,10** |  | **6 614,90** |  | **1 357,80** | **5 257,10** |  | **5 293,97** | **0,00** | **989,69** | **4 304,28** |  |  | **80,0%** |
| **Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | **0,00** |  |  | 0,00 |  | **0,00** |  |  | 0,00 |  | **0,00** |  |  | 0,00 |  | Мероприятие выполнено |  |
| **2. Укрепление пожарной безопасности на территории поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений |  | **425,00** |  |  | 425,00 |  | **425,00** |  |  | 425,00 |  | **416,00** |  |  | 416,00 |  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств | 97,9% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по 4 Подпрограме** |  | **425,00** | **0,00** | **0,00** | **425,00** | **0,00** | **425,00** | **0,00** | **0,00** | **425,00** | **0,00** | **416,00** | **0,00** | **0,00** | **416,00** |  |  | 97,9% |
| **Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" |  | **604,50** |  | 477,20 | 127,30 |  | **604,50** |  | 477,20 | 127,30 |  | **604,50** |  | 477,20 | 127,30 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| 3.Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  | **1 254,00** |  | 1 064,00 | 190,00 |  | **1 254,00** |  | 1 064,00 | 190,00 |  | **1 254,00** |  | 1 064,00 | 190,00 |  | Мероприятие выполнено | 100,0% |
| 4. Формирование комфортной городской среды |  | **76,00** |  |  | 76,00 |  | **76,00** |  |  | 76,00 |  | **76,00** |  |  | 76,00 |  |  | 100,0% |
| **Итого по 6 Подпрограме** |  | **1 934,50** | **0,00** | **1 541,20** | **393,30** | **0,00** | **1 934,50** | **0,00** | **1 541,20** | **393,30** | **0,00** | **1 934,50** | **0,00** | **1 541,20** | **393,30** | **0,00** |  | **100,0%** |
| **Подпрограмма 7: «Развитие муниципальной службы в администрации Мшинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Совершенствование системы муниципальной службы |  | **55,00** |  |  | 55,00 |  | **55,00** |  |  | 55,00 |  | **54,99** |  |  | 54,99 |  |  | 100,0% |
| **Итого по7 Подпрограме** |  | **55,00** | **0,00** | **0,00** | **55,00** | **0,00** | **55,00** | **0,00** | **0,00** | **55,00** | **0,00** | **54,99** | **0,00** | **0,00** | **54,99** |  |  | 100,0% |
| Итого по Программе: |  | **57 664,67** | **0,00** | **25 796,95** | **31 867,69** | **0,00** | **57 664,67** | **0,00** | **25 796,95** | **31 867,72** | **0,00** | **45 700,14** | **0,00** | **19 354,95** | **26 345,20** |  |  | **79,3%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Комфортная городская среда" за 2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2018 год  Объем финансирования План на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | | Объем финансирования Факт за 2018 год | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % |
| **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | | **Всего** | В том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  | **3 467,83** | 699,00 | 2 301,00 | 467,83 |  | **3 467,83** | 699,00 | 2 301,00 | 467,83 |  | 3 467,83 | 699,00 | 2 301,00 | 467,83 |  | Мероприятие выполнено. | 100,0% |
| **Итого по 1 Подпрограмме** |  | **3 467,83** | **699,00** | **2 301,00** | **467,83** | **0,00** | **3 467,83** | **699,00** | **2 301,00** | **467,83** | **0,00** | **3 467,83** | **699,00** | **2 301,00** | **467,83** |  |  | **100,0%** |