|  |
| --- |
| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» за 2018 год(наименование муниципальной программы) |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
| Количество посещающих библиотеки | чел. | 400 | 400 | 400 | 100% | 100% |  |
| Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | чел. | 900 | 900 | 900 | 100% | 100% |  |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 284 | 200 | 211 | 74% | 105,5% |  |
| **«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
| Количество жителей Мшинского СП, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел | 450 | 450 | 450 | 100% | 100% |  |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | Ед. | 10 | 10 | 12 | 120% | 120% |  |
| Количество жителей Мшинского СП, для которых повышается качество и надежность сетей ХВС и КНС | чел. | 750 | 750 | 750 | 100% | 100% |  |
| Работы по объекту «Межпоселковый газопровод до п.Мшинская от места врезки в д.Пехенец» | км | 0 | 6,6 | 1,6 | 160% | 24% | неисполнение связано с тем, что СМР по Межпселковому газопроводу перенесены на 2019 год из-за задержки с получением права использования лесных земель сопутствующие затраты (строительный контроль и тех.надзор) также переносятся на 2019 г. |
| **«Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
| Протяженность отремонтированных дорог | км | 2,67 | 3,0 | 3,48 | 130% | 116% |  |
| **«Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** |
| Количество жителей Мшинского СП, для которых предусматриваются мероприятия по предупреждению ЧС и СБ | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |  |
| Количество пожарных водоемов, требующих очистки | Ед. | 0 | 3 | 3 | 100% | 100% |  |
|  |
| **«Развитие части территорий Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»** |
| Установка и замена фонарей уличного освещения | усл.ед | 0 | 85 | 85 | 100% | 100% |  |
| Благоустройство территории | усл.ед | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| **«Развитие муниципальной службы в администрации Мшинского сельского поселения»** |
| Совершенствование системы муниципальной службы | чел. | 4 | 5 | 5 | 125% | 100% |  |

|  |
| --- |
| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комфортная городская среда в Мшинском сельском поселении» за 2018 год(наименование муниципальной программы) |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт | % к предшествующему году | % к плану |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и **общественных территорий** | ед. | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Гладышева В.В./

 подпись