Утвержден

Постановлением от 24.12.2018г. № 580

| (приложение 2 ) |  |
| --- | --- |

Краткосрочный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

- Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году.

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремоньта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственниковпомещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел | руб | руб | руб | руб | руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальное образование Мшинское сельское поселение |
| 1 | д.Пехенец ул.Молодежная, д.1 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 579,1 | 531,1 | 427,2 | 19 | 2120395,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2120395,21 | 31.12.2019 | РО |
| 2 | д.Пехенец ул.Молодежная, д.1 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 575,8 | 531,1 | 394,42 | 23 | 1867860,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1867860,94 | 31.12.2019 | РО |
| 3 | д.Пехенец ул.Пионерская д.24 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 798,4 | 734,8 | 573,5 | 58 | 668694,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668694,73 | 31.12.2019 | РО |
| 4 | д.Пехенец ул.Пионерская д.26 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 791,1 | 733,1 | 531,6 | 41 | 300018,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300018,13 | 31.12.2019 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | x | x | x | x | x | 2744,4 | 2530,8 | 1926,72 | 141 | 4956969,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4956969,01 | x | x |
| Осуществление строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77450,33 |  |  |  | 77450,33 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию Мшинское сельское поселение со строительным контролем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034419,34 |  |  |  | 5034419,34 |  |  |

- Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы (ФОНД) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед | руб | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | руб | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Муниципальное образование Мшинское сельское поселение |
| 1 | д.Пехенец ул.Молодежная, д.1 | 2120395,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,6 | 1751313,52 |  |  |  |  |  | 369081,69 |
| 2 | д.Пехенец ул.Молодежная, д.3 | 1867860,94 | 500795,54 | 500795,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,6 | 1367065,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Пехенец, ул.Пионерская, д.24 | 668694,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668694,73 |
| 4 | д.Пехенец, ул.Пионерская, д.26 | 300018,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300018,13 |
| Итого по муниципальному образованию | 4956969,01 | 500795,54 | 500795,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,2 | 3118378,92 |  |  |  |  |  | 1337794,55 |
| Осуществление строительного контроля | 77450,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию Мшинское сельское поселение со строительным контролем | 5034419,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |