Приложение

к постановлению администрации

Мшинского сельского поселения

от 27 июля 2016 года № 294

Перечень  видов, стоимости  работ в МКД

в дер. Пехенец Мшинского сельского поселения,

которые  запланированы

по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в 2016 году.

| № п/п | Адрес, виды работ | Сроки проведения работ | Объём предполагаемых работ | Сметная стоимость, руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Пехенец ул. Пионерская д. № 24 |
| 1. | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 | 70,0+ГРЩ | 413140,0 |  |
| 2 | Проектные работы | 2017-2018 | 1 объект | 153407,0 |  |
| п.Пехенец ул. Пионерская д. № 24 |
| 3 | Ремонт подвала | 2017 | 320,0кв.м | 6863360,0 |  |
| 4 | Проектные работы | 2017-2018 | 1 объект | 518776,53 |  |
| п.Пехенец ул. Пионерская д. № 26 |
| 5 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 | 70,0+ГРЩ | 413140,0 |  |
| 6 | Проектные работы | 2017-2018 | 1 объект | 172208,0 |  |
| п.Пехенец ул. Молодёжная д. № 3 |
| 7 | Ремонт фасада | 2017 | 480,0 кв.м | 8506650,0 |  |
| 8 | Проектные работы | 2017-2018 | 1объект | 360375,36 |  |
| п.Пехенец ул. Молодёжная д. № 3 |
| 9 | Ремонт сетей электроснабжения | 2017 | 70,0 + ГРЩ | 413140,0 |  |
| 10 | Проектные работы | 2017-2018 | 1объект | 149581,0 |  |
| п.Пехенец ул. Молодёжная д. № 1 |
| 11 | Ремонт фасада | 2017 | 480,0 кв.м | 8506650,0 |  |
| 12 | Проектные работы | 2017-2018 | 1объект | 330588,06 |  |